Informe
Nombre del proyecto:
Damas en Python
url del proyecto: https://github.com/Matthew-UTN/Damas-en-python

Grupo:
Matias Ramos
Luis Aruta

IDE y Software:
Visual Studio Code (Matias Ramos)
PyCharm (Luis Aruta)

Descripcion:
Vamos a hacer un juego de damas usando el lenguaje Python y una IA que puede jugar bien pero también puede perder.
Para jugar:
Utilzaremos Python 3.6, en linux hay que instalarlo desde consola como:
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3.6
Y luego en consola colocar:
python3 Main.py

Backlog del producto:
Hacer tablero
Hacer las reglas
Hacer la IA
Deseo: hacer que la IA aprende del jugador

Backlog de lanzamiento:
Tablero: 2 semanas
Reglas: 2 semanas
IA: 5 semanas

Tareas:
(Scrum Master) Matias Ramos : Armar el tablero y hacer las reglas que tiene que seguir el IA y el/los Jugadores
Luis Aruta : Armar un IA que puede reaccionar contra el jugador y hacer jugadas inteligentes y que tenga n posibilidad de ganar.
Semanas:
20/3 - 17/4: selección de proyecto
17/4 - 24/4: division de tareas y inicio de proyecto
24/4 - 1/5: hacer tablero que salga en la consola / investigar como hacer una IA
1/5 – 8/5: terminar tablero con fichas (se atraso por 1 dia) / Empezar con la IA
8/5 – 15/5: terminar y Update del tablero / terminar con un IA simple
15/5 – 22/5: mas Arreglos a las reglas / IA mejorado
22/5 - 29/5: empezar de nuevo por complicaciones en el código
29/5 – 5/6: mejoramos la planificación
5/6 – 12/6: update al proyecto con todo actualizado